결함 관리 대장

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 발견일자 | 발견자 | 영향  (심각도) | 상세내용 | 결함  유입단계 | 결함유형 | 시정조치  예정일 | 수정 담당자 | 재테스터 결과(결함조치) |
| 2018.12.21 | 김정휘 | 경미 | 당일 예약이 가능 | 코딩 시 | 불완전 | 2018.12.21 | 김정휘 | 정상작동 |
| 2018.12.27 | 김정휘 | 경미 | 예약취소 버튼 클릭 시 기능이 작동하지 않음 | 코딩 시 | 불완전 | 2018.12.27 | 김정휘 | 정상작동 |
| 2019.01.01 | 김정휘 | 경미 | 상품 수정 시 상품이미지가 정상적으로 출력되지 않음 | 코딩 시 | 불완전 | 2019.01.01 | 김정휘 | 정상작동 |
| 2019.01.02 | 김정휘 | 경미 | 상품의 패키지 재고 소진 시 사용자가 예약이 가능함 | 코딩 시 | 불완전 | 2019.01.02 | 김정휘 | 정상작동 |